### ANEXO V

### MINUTA DO CONTRATO Nº................... DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELÉTRICA COM CADASTRO NA CEMIG PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BAIRRO ALVORADA, NA RUA MANOEL LOPES E NAS COMUNIDADES RURAIS DO CAPOEIRÃO E VILA COSTINA DO MUNICÍPIO DE PAINS – MG., QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE PAINS, E, DE OUTRO .............................., DE CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR EXPOSTAS:

CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS

  - - DA CONTRATANTE

1.1.2 - MUNICÍPIO DE PAINS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o Nº 20.920.575/0001-30, com sede à Praça Tonico Rabelo, 164, Centro, CEP: 35.582-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, MARCO AURÉLIO RABELO GOMES, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade à ____________________________, N.º ___, Centro, detentor da Carteira de Identidade Nº    ============= e inscrito no CPF sob o Nº =============

  - - DA CONTRATADA

1.2.1- - DOS FUNDAMENTOS

1.2.1.1 - A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório Nº 103/2020 – Pregão Presencial Nº 26/2020, regido pela Lei Federal Nº 10.520/02 e Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA II - DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO

  - - DO OBJETO

2.1.1 - O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa de serviços de engenharia, elétrica com cadastro na CEMIG para prestação dos serviços de extensão de rede de distribuição e de execução de obras de Rede de Distribuição de Energia Elétrica e para prestação dos serviços de execução de obras de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Bairro Alvorada, na Rua Manoel Lopes e nas comunidades rurais do Capoeirão e Vila Costina do município de Pains – MG., descrição  conforme Anexo I.

  - - DAS NORMAS DE EXECUÇÃO

    - - Os serviços a serem executados são:

BAIRRO ALVORADA

- Instalação de 08 luminárias para lâmpadas de vapor de sódio DE 100W;

- Instalação de 08 braços de iluminação pública tipo médio;

- Instalação de 02 transformadores monofásicos de 15 Kva (220/127);

- Instalação de 08 relé fotoelétrico;

- Instalação de aterramentos;

- Extensão de rede de distribuição urbano trifásico em média tensão, cabo protegido e baixa tensão cabo isolado;

- Instalação de 19 postes equipados em média tensão protegido e baixa tensão isolado;

- Instalação de 23 luminárias para lâmpadas de vapor de sódio de 100W;

- Instalação de 23 braços de iluminação pública tipo médio;

- Instalação de 01 transformador trifásico de 45 Kva (220/127);

- Instalação de chave fusível de 100 A;

- Instalação de para raios de baixa tensão;

- Instalação de aterramentos;

- Elaboração e aprovação de projeto junto a Cemig.

RUA MANOEL LOPES

- Substituição e instalação de 10 luminárias de LED 100w – ARES MIDI ILUMATIC;

- Instalação de 10 braços de iluminação pública tipo médio;

- Instalação de relé fotoelétrico;

- Elaboração e aprovação de projeto junto a Cemig.

DISTRITO DE VILA COSTINA (ZONA RURAL)

- Instalação de 02 postes equipados;

- Extensão de rede de distribuição urbana em média e baixa tensão monofásico, cabo triplex 2x70+70mm² com instalação de 01 poste;

- Instalação de 02 luminárias para lâmpadas de vapor de sódio DE 100W;

- Instalação de 02 braços de iluminação pública tipo médio;

- Instalação de para raios de baixa tensão;

- Instalação de aterramentos;

- Elaboração e aprovação de projeto junto a Cemig.

COMUNIDADE DO CAPOEIRÃO

- Instalação de 01 poste equipado;

- Extensão de rede de distribuição urbana em baixa e média tensão monofásico, cabo protegido com instalação de 03 postes equipados;

- Instalação de 04 luminárias para lâmpadas de vapor de sódio DE 100W;

- Instalação de 04 braços de iluminação pública tipo curto;

- Instalação de 01 transformador monofásico de 15 Kva (220/127);

- Instalação de cabo triplex 2x70+70mm²;

- Instalação de chave repetidora monofásica 15kv – 7.1ka;

- Instalação de para raios de média tensão;

- Instalação de aterramentos;

- Elaboração e aprovação de projeto junto a Cemig.

- Dos Materiais: Todos os materiais utilizados para a execução desta obra, deverão ser fornecidos conforme padrão Cemig;

- Das Normas: Todos os equipamentos/materais/serviços, objeto desta obra, deverão ser montados conforme as normas da CEMIG, ABNT e NR10.

CLÁUSULA III - DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO

3.1- DO PRAZO

3.1.1 - O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, e terá validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

3.1.2 – Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da aprovação do projeto pela CEMIG.

3.2 - DO VALOR

3.2.1 - O valor total do presente contrato é de R$__________ (______________),

3.2.2 - Os valores previstos serão fixos e irreajustáveis, admitindo-se a recomposição do preço para a manutenção da equação econômico-financeiro inicial, na forma da Lei.

3.3 - DO PAGAMENTO

3.3.1 - O pagamento será efetuado por medição, após a prestação dos serviços, que deverá ter início somente após a aprovação do projeto pela Cemig e mediante a apresentação do relatório de medição emitido pelo setor de engenharia do município e entregue no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pains - MG.

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários ao objeto do presente Contrato ocorrerão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Nº 02.09.01.25.752.0013.1040.4.4.90.51.00/803

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - São obrigações da contratada além de outras decorrentes da natureza do presente ajuste:

5.1.1 - Responsabilizar-se-á pela prestação dos serviços especificados no presente contrato, na forma e nas condições determinadas pela Administração Municipal.

5.1.2 - Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua contratação necessários à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes do presente contrato.

5.1.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à contratante ou a terceiros;

5.1.4 - Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme Art. 55 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: O serviço objeto do presente contrato poderá ser interrompido temporariamente nas seguintes situações:

- ações de terceiros que impeçam a prestação do serviço contratado;

- motivos de força maior, independentes da vontade da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA poderá, a seu exclusivo critério, considerar imprópria a forma de prestação de serviço da CONTRATANTE aos recursos disponibilizados com base no presente contrato, quando a CONTRATANTE será notificada por escrito do problema e deverá saná-los nos prazos determinados.

Parágrafo Terceiro: Persistindo o problema a que se refere o parágrafo segundo desta cláusula, a CONTRATADA poderá, a seu exclusivo critério:

- suspender a prestação dos serviços ora contratados, até que o referido problema tenha sido sanado, sendo que na hipótese, as prestações contratuais continuarão a ser devidas pela CONTRATANTE;

- optar pela rescisão contratual, sem ensejar qualquer tipo de indenização ou ressarcimento à CONTRATANTE e/ou a terceiros, permanecendo a obrigação da CONTRATANTE de arcar com as prestações devidas até a data da rescisão contratual.

CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - São obrigações da contratante, além de outras decorrentes da natureza do presente ajuste:

6.1.1 - Efetuar pagamento à contratada no prazo fixado neste contrato, após a entrega da medição de conformidade com as autorizações de serviços expedidas pelo Departamento de Compras e Licitações e fiscalizar a execução do presente contrato.

6.1.2 – Publicar o extrato do presente contrato na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA VII - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES

7.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou redução) dos serviços objeto deste contrato poderá ser determinada pela contratante mediante assinatura de Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes.

CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

8.1 - Compete ao Departamento de Compras e Licitação expedir as autorizações de serviços e à Secretaria Municipal de obras da execução, na pessoa do engenheiro do município Denes André da Silveira, fiscalizar e acompanhar a obra.

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES

9.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Contratado, ficando o mesmo, garantido o contraditório e a ampla defesa, sujeita às seguintes penalidades:

I - Advertência;

- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM/FGV;

- Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Pains pelo prazo de 5 (cinco) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no Inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município.

9.2 - O proponente que se recusar a assinar o Contrato ou a receber a Ordem de Serviço, ou não prestá-lo nas condições estabelecidas, sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido, independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei.

9.3 - Pelo atraso injustificado no início da prestação do serviço será aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor dos bens, bem como a multa prevista no item acima.

9.4 - As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas diretamente dos créditos que tiver em razão da presente licitação.

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO

10.1  - A rescisão do presente contrato poderá ser:

10.1.1 - determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII.

10.1.2 -  amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

10.1.3 -  judicial, nos termos da legislação.

10.1.4 - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à contratada até que se apurem eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA XI - DA INDENIZAÇÃO

11.1 - Ocorrendo a rescisão, à contratada caberá receber o valor dos serviços prestados até a data da rescisão, desde que observado a cláusula X do presente Contrato.

CLÁUSULA XII – DA VIGÊNCIA

12.1- O presente contrato vigorará por 06 (seis) meses, a partir da data da sua assinatura , podendo ser prorrogado por igual tempo mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA XIII - DO FORO

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Arcos para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito.

______________, ____ de _________________ de 2020

# ...............................

Prefeito Municipal

## NOME:

## Representante Legal da Empresa

TESTEMUNHAS: 1 - ________________________________________________

2 - ________________________________________________